Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.06.2017 г. № 54/6

Об утверждении отчета о ходе реализации комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 2016 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:

- Утвердить отчет о ходе реализации комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 2016 год.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города 										Л.А. Лис

Утвержден

решением Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 54/6

Отчет о ходе реализации

комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 2016 год

Комплексный инвестиционный план модернизации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2013-2017 годы утвержден решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.06.2015 года № 46/6 (далее – План).

Реализация Плана в 2016 году осуществлялась по следующим направлениям

- Развитие местной промышленности.

В 2016 году продолжилась реализация следующих проектов:

1. Создание цеха готовых лекарственных форм на 4 участка твердых форм (таблетка) и 1 участок жидких лекарственных форм. (ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

По Плану на 2016 год запланировано 390 000 тыс. руб., в т. ч.: 36 000 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 78 000 – за счет собственных средств хозяйствующего субъекта, 276 000 тыс. руб. – за счет кредитов коммерческих банков.

В 2016 году за счет собственных средств предприятия освоено 25 006 тыс. руб. За 2016 год выпуск готовых лекарственных средств составил 15,949 млн. упаковок. Создано 15 рабочих мест.

2. Восстановление и модернизация базовых производств синтеза лекарственных субстанций до проектных мощностей (ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

По Плану на 2016 год запланировано 272 000 тыс. руб., в т. ч.: 66 0000 тыс. руб. – за счет собственных средств хозяйствующего субъекта, 206 000 тыс. руб. – за счет кредитов коммерческих банков.

В 2016 году за счет собственных средств предприятия освоено 4 865 тыс. руб. За 2016 год выпуск лекарственных субстанций составил 337 тонн. Создано 57 рабочих мест.

3. Создание производства клемм АРС-4 (ООО «Холдинг АРС»). Денежные средства запланированы и освоены в 2013-2014 годах. Проект реализуется. В 2016 году создания новых рабочих мест не производилось (в 2014 году создано 12 рабочих мест).

Из-за отсутствия источника финансирования не реализовывались следующие проекты:

1. «Инновационное производство онкологических препаратов» (ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»), на который было запланировано на 2016 год 1 023 000 тыс. руб. за счет кредитов коммерческих банков.

2. «Строительство завода по производству гранулированного чугуна» (ООО «Металлургическая компания «Альянс»), на который было запланировано на 2016 год 108 000 тыс. руб., в т. ч.: 67 000 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 41 000 – за счет собственных средств хозяйствующего субъекта.

Инвестиционный проект «Создание производства ферросплавов» (ООО «ИТЭМ-инжиниринг»), на который было запланировано на 2016 год 480 000 тыс. руб., в т. ч.: 216 000 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 264 000 - за счет собственных средств хозяйствующего субъекта, не реализовывался в связи с тем, что не был решен вопрос аренды земельного участка, находящегося на территории производственной площадки ООО «Усольехимпром».

- Развитие малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по Плану на 2016 год запланировано 23 000 тыс. руб., из них 14 315 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 4 632 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 053 тыс. руб. – средства местного бюджета, 3 000 тыс. руб. – собственные средства хозяйствующих субъектов.

В 2016 году оказана финансовая поддержка в виде выдачи безвозмездных субсидий – гранты начинающим на создание собственного бизнеса 11 субъектам малого предпринимательства города. Объем финансирования, предоставленных субсидий составил 5 368 421,00 руб. (из федерального бюджета – 4 743 000,00 руб., из областного бюджета – 357 000,00 руб., из местного бюджета 268 421,00 руб.) (10 субъектов получили по 500 тыс. руб., 1 субъект получил 368,421 тыс. руб.).

Также в 2016 году была оказана финансовая поддержка в виде выдачи безвозмездных субсидий – возмещение части затрат на приобретение производственного оборудования 4 субъектам малого и среднего предпринимательства города. Объем финансирования, предоставленных субсидий составил 2 000 000,00 руб. (из федерального бюджета – 1 767 000,00 руб., из областного бюджета – 133 000,00 руб., из местного бюджета 100 000,00 руб.).

За счет выданных в 2015 году субсидий на производство пластмассовых изделий, предоставление социальных услуг, выращивание сельскохозяйственных культур, дополнительное образование детей и взрослых, организации в 2016 году сохранили 14 рабочих мест, создали 28 рабочих мест, перечислили налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты всех уровней Российской Федерации 1 200 000,00 руб.

Организации, получившие в 2016 году субсидии занимаются такими видами деятельности как производство молочной продукции, организация детского досуга, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, дополнительное образование детей и взрослых, киностудия для детей, выращивание грибов и животноводство.

За счет выданных в 2016 году субсидий, в течение 2017 года планируется:

- сохранение рабочих мест -  77 ед.;

- создание рабочих мест – 44 ед.;

- объем налоговых, неналоговых отчислений – 8 225 500,00 руб. в год.

Общий объем субсидий, направленных на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, составил 7 683 тыс. руб., что в 3 раза меньше запланированного объема финансирования. Распределение и расчет субсидии муниципальным образованиям Иркутской области за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляет министерство экономического развития Иркутской области.

В рамках мероприятия по содействию развитию НКО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское», в связи с решением министерства экономического развития РФ, финансирование некоммерческих организаций с 2016 прекращено. В связи с этим стоит вопрос о прекращении деятельности НКО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское».

- Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации.

Развитие транспорта

1. В рамках реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования, ремонту улично-дорожной сети по Плану запланировано на 2016 год 10 060 тыс. руб., из них 9 557 тыс. руб. – средства областного бюджета, 503 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2016 году выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог по улицам с маршрутным движением общественного транспорта – проспектов Комсомольский, Красных партизан, Космонавтов, ул. Ленина, Интернациональная, Луначарского, Восточная и т.д., площадь ремонта составила 3 000,0 м2 за счет средств местного бюджета в размере 2 124 тыс. руб.

Выполнены работы по исправлению профиля оснований гравийных дорог с добавлением нового материала (с использованием автогрейдера среднего типа, песчано-гравийной смеси фракции 10-20 мм) по ул. Пугачева, Глиняный карьер, в направлении п. Санолыжный за счет средств местного бюджета в размере 100 тыс. руб.

Отремонтировано 25 884,0 м2 автомобильных дорог к садоводствам «Елочка», «Строитель-1» за счет средств областного и местного бюджетов на сумму 19 446,1 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 2 333,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 17 112,5 тыс. руб.).

- дополнительно за счет средств областного бюджета в размере 6 085 тыс. руб. в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог города, площадь ремонта составила 11 780,0 м2 . Выполнен ремонт автомобильной дороги от Р-255 «Сибирь» до проспекта Космонавтов (вдоль гаражного кооператива «Новый»); от жилого дома № 2а по проспекту Космонавтов до автомобильной дороги по проспекту Химиков; от федеральной трассы Р-255 по ул. Бабушкина-путепроводу-ул. Клары Цеткин - до поворота на ул. Ленинградская.

Также в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив выполнен текущий ремонт 4-х пешеходных дорожек (от дома № 2 по проспекту Химиков до МБОУ СОШ    № 12; по ул. Ленина (от ул. Стопани до проспекта Комсомольский); по проспекту Красных партизан от дома № 41 до проспекта Ленинский; по ул. Ватутина в районе дома № 4) общей площадью 4 173 м2 на сумму 1 751,4 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета 640,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1 111,1 тыс. руб.

Оказаны услуги за счет средств местного бюджета в размере 264 тыс. руб. по разработке и проведению государственной экспертизы на ремонт 6-ти автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводствам «Бодрость», «Березка», «Кооператор», что в дальнейшем позволит администрации города Усолье-Сибирское проводить ремонт автомобильных дорог к садоводствам города с привлечением средств из областного бюджета.

Общий объем финансирования составил 29 770,5 тыс. руб., из них 23 837,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 932,7 тыс. руб. – средства местного бюджета.

2. В рамках реализации мероприятия по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по Плану запланировано на 2016 год 5 000 тыс. руб. за счет средств местного бюджет. Планировалось выполнить ремонт 5 000 м2.

В 2016 году выполнены работы по ремонту внутриквартальных дорог (на 9 улицах города - ул. Куйбышева район дома 18 до СОШ № 10 (вдоль домов по ул. Стопани, д. 69-75), ул. Стопани в районе домов 81-87, ул. Ленина в районе домов 103, 105, 107, ул. Луначарского в районе домов 23-27, пр-т Красных партизан в районе дома 2а до кафе «Азия», ул. Интернациональная, д. 85 до пересечения с ул. Молотовая и т.д., площадь ремонта составила 6 601,0 м2).

Объем финансирования мероприятия составил 3 390,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

3. Реализация запланированного мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги от федеральной трассы Р-255 до ул. Сосновый бор в 2016 году не осуществлялась в связи с тем, что мероприятие не было включено в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 из-за отсутствия положительного заключения государственной экспертизы сметного расчета.

4. Реализация мероприятий по приобретению электрического транспорта и автотранспорта для перевозки пассажиров в 2016 году не осуществлялись в связи с тем, что в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы не предусмотрено финансирование по оказанию поддержки муниципальным образованиям Иркутской области на приобретение транспорта.

Данные мероприятие включены в Программу «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское» на 2017 и 2018 годы. Также в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области было направлено обращение о возможности включения данных мероприятий в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы.

Развитие инженерной и энергетической инфраструктур

1. В рамках реализации мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения и схем водоснабжения и водоотведения по Плану запланировано на 2016 год 2 500 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В 2016 году проведены мероприятия по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское на перспективу до 2028 года, в которой были достигнуты следующие цели:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

2. В рамках реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Плану запланировано на 2016 год 2 500 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В 2016 году проведены технические мероприятия в бюджетной сфере города по реконструкции и установке оконных проемов из ПВХ в МБ ДОУ «Детский сад № 44» - 26 шт. (работы выполнены на сумму 646 288,28 руб.), в МБУ ДО «ДДТ» - 38 шт.  (работы выполнены на сумму 1 123 000,0 руб.).

Также в 2016 году установлены общедомовые приборы учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде выполнена на 328 850 руб.

В результате реализации мероприятий в 2016 году объем финансирования составил 2 098 тыс. руб. Экономия сложилась за счет проведения электронного аукциона.

3. В рамках реализации мероприятия по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый по Плану запланировано на 2016 год 20 000 тыс. руб., из них 13 000 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 000 тыс. руб. – средства местного бюджета 6 000 тыс. руб. – собственные средства хозяйствующих субъектов.

Мероприятие не было реализовано по причине долгой процедуры согласования с РЖД технологического прокола под железнодорожными путями.

Реализация мероприятия запланирована на 2018 год в рамках Программы «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское».

4. В рамках реализации мероприятия по реконструкции (строительство) водозабора «Белая» и водопроводных сетей города по Плану запланировано на 2016 год 500 000 тыс. руб., из них 483 000 тыс. руб. – кредиты коммерческих банков, 2 000 тыс. руб. – средства местного бюджета 15 000 тыс. руб. – собственные средства хозяйствующих субъектов.

Мероприятие не было реализовано, т.к. первоначально необходимо разработать проект реконструкции (строительства), стоимость которого составляет более 10 млн. руб.

5. Сроки реализации мероприятий «Строительство КЛ-6кВ ГПП-1-ТП-1 для электроснабжения ТНС-1» и «Строительство ПС 35/6 «Кристалл» с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-Сибирское» запланированы на 2016-2017 годы в связи с внесением изменений в инвестиционную программу ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2015-2019 годы. Изменения в инвестиционную программу внесены распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 15.12.2015 г. № 257-мр.

Однако в 2016 году реализация мероприятия не осуществлялась, в связи с тяжелым финансовым положением ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Жилищное хозяйство

1. В рамках реализации мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по Плану запланировано на 2016 год 2 000 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2016 году было выделено средств из местного бюджета на оплату взносов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных жилых   и   нежилых     помещений Региональному оператору в   размере 6 257,4 тыс. руб.

В соответствии с краткосрочным планом 2015 года реализации Региональной программы, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.05.2015 г. № 887, в 2016 году было отремонтировано общее имущество в 16-ти многоквартирных домах по адресам: ул. Б. Хмельницкого, д.16; ул. Восточная, д.29 Б; пр. Комсомольский, д. 57; пр. Комсомольский, д. 61; ул. Менделеева, д.18; ул. Менделеева, д.2; ул. Менделеева, д.6; ул. Менделеева, д.8; проезд Серегина, д.47;  ул. Стопани, д.63; ул. Толбухина, д.26; ул. Толбухина, д.6; ул. Шевченко, д.4; ул. Шевченко, д.6; ул. Шевченко, д.8; ул. Энгельса, д.6 общей площадью 40 143,28 кв. метров. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году проведено с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах (ежемесячные взносы), средств областного и местного бюджетов, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

На территории города Усолье-Сибирское постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.09.2015 г. № 1481 был утвержден краткосрочный план 2016 года реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, согласно которого планировалось отремонтировать 18 многоквартирных домов по адресам: ул. Б. Хмельницкого, д.16; пр-кт Комсомольский, д.50; пр-кт Комсомольский, д.83Б; ул. Менделеева, д.14; ул. Менделеева, д.16; ул. Менделеева, д.26; ул. Менделеева, д.32; проезд Серегина д.14; проезд Серегина д.12; ул. Стопани, д.43; ул. Стопани, д.47; ул. Стопани, д.53; ул.Толбухина, д.10; ул. Толбухина, д.14; ул. Толбухина, д.20; ул. Шевченко, д.1; ул. Шевченко, д.18; ул. Шевченко, д.2 общей площадью 48 662,41 м2 (из них на 3-х многоквартирных домах запланировано выполнить только проектно-сметную документацию). Выполнение краткосрочного плана 2016 года планировалось за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах (ежемесячные взносы).

Капитальный ремонт многоквартирных домов, участвующих в капремонте краткосрочного плана 2016 года, начат в зимний период. Учитывая климатические условия региона ремонт фасадов и инженерных сетей в зимний период выполнить невозможно. Собственниками помещений многоквартирных домов приняты решения о завершении работ по капитальному ремонту в III квартале 2017 года.

2. В рамках реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилого фонда в 2016 году было снесено 13 домов (общей площадью 5 708,14 м2), признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, из которых граждане были переселены в 2015 году.

Объем финансирования мероприятия составил 458 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

3. В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей по Плану запланировано на 2016 год 984 тыс. руб., из них 320 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 418 тыс. руб. – средства областного бюджета, 246 тыс. руб. -  средства местного бюджета.

В 2016 году предоставлены двум многодетным семьям социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в размере 1 762 920,00 руб. (по 881 460,00 руб. каждой семье), из которых средства федерального бюджета составили 617 022,00 руб., средства областного бюджета – 440 730,00 руб., средства местного бюджета – 705 168,00 руб. Семьи улучшили свои жилищные условия, приобретя жилую площадь 232,5 кв. м. (дом (135,5 кв.м.) на территории Иркутского района и квартиру (97 кв.м.), расположенную на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»).

Также, в 2016 году двум молодым семьям – участникам  Программы,  улучшившим жилищные условия в 2013 году, предоставлены дополнительные  социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка за счёт средств областного бюджета в размере 331 027,20 рублей.  Данные средства составили 10% расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве, и были использованы семьями для погашения части жилищного кредита, а также для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья.

Объем финансирования на реализацию мероприятия составил 2 094 тыс. руб. (617 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 772 тыс. руб. – средства областного бюджета, 705 тыс. руб. -  средства местного бюджета).

Охрана окружающей среды

1. В рамках реализации мероприятия по демеркуризации цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» по Плану было запланировано на 2016 год 204 500 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета 159 100 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 45 400 тыс. руб.)

В 2016 году Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело проектную документацию. Данное мероприятие включено в Федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» на 2012-2020 годы. Реализация мероприятия предусмотрена с 2016 года по 2020 год с объемом финансирования 1 760,6 млн. руб.

В 2016 году финансирование не выделено на реализацию мероприятия в связи с тем, что проводилась работа по прохождению государственной экспертизы.

2. В рамках реализации мероприятия по рекультивации и строительству нового полигона ТБО по Плану было запланировано на 2016 год 23 500 тыс. руб. (за счет собственных средств хозяйствующих субъектов).

В 2016 году начаты работы по разработке проектной документации.

- Развитие социальной сферы.

Образование

- Мероприятия сферы образования, которые были запланированы на 2016 год:

- реконструкция МДОУ «Детский сад № 28»;

-  проведение капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ: 2016 г. - №№ 5(1), 6(1), 29(1);

- укрепление и модернизация материально-технической базы школ (ремонт пищеблоков: косметический ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, замена окон) (2016 г.- СОШ № 13);

- капитальный ремонт в образовательных учреждениях (2016 г. - МБОУ СОШ №№12, 16, 6; МБДОУ №№ 8, 37, 40, 29, 42, 6, 44, 10, 43, 39; ДДТ);

- строительство банно-прачечного комбината в спортивном лагере «Смена»,

не были реализованы в связи с тем, что данные мероприятия не включены в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы.

Неоднократно направлялись письма в Министерство образования Иркутской области и Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о рассмотрении возможности включения мероприятий в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы, на которые был получен ответ о возможности включения в программу при предоставлении дополнительных бюджетных ассигнований в областном бюджете.

Однако, в рамках реализации мероприятия по проведению капитального ремонта вновь открываемых групп (МБДОУ №№ 5, 6) в 2016 году заключено соглашение о социально – экономическом сотрудничестве между администрацией города Усолье-Сибирское и филиалом ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 11 на проведение ремонтных работ и оснащение групп в МБДОУ «Детский сад № 5» и в МБДОУ «Детский сад № 6» на сумму 2 141 тыс. руб.

Что касается реконструкции МДОУ «Детский сад № 28», для включения в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы необходимо проведение экологической экспертизы, на которую требуется порядка 500 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы). В настоящее время решается вопрос о внесении изменений (в части отмены прохождения экологической экспертизы по проектированию, строительству объектов социальной сферы), в соответствии с требованиями Законов №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», и № 94 ФЗ «Об охране озера Байкал», что упростит проводить работы по проектированию, строительству объектов социальной сферы (без прохождения экологической экспертизы) (жилые дома, детские сады, школы и т.д.).  Принято решение денежные средства, которые должны быть направлены на проведение экологической экспертизы, использовать на решение других проблем.

С 1 сентября 2016 года открыта группа для 15-ти детей в МБДОУ «Детский сад № 6» и создано 3 рабочих места, а также проведен дополнительный набор детей в количестве 20 человек в действующие группы МБДОУ «Детский сад № 5».

Культура

Мероприятия, которые были запланированы на 2016 год: «Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» и «Выборочный капитальный ремонт здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных блоков на первом этаже)», не реализованы в связи с тем, что данные мероприятия не включены в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы.

Реализация мероприятия запланирована на 2017-2018 годы в рамках Программы «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское».

Физическая культура и спорт

1. В рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту МБУ «Спортивный комплекс «Химик» по Плану запланировано на 2016 год 77 404 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета – 73 534 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета – 3 870 тыс. руб.).

В 2016 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы было выделено и освоено финансирование из областного бюджета 45,7 млн. руб. при софинансировании из местного бюджета 6,2 млн. руб. на капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик», расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 101.

В 2016 году по благоустройству главной спортивной арены стадиона «Химик» выполнены следующие виды работ:

-  монтаж искусственного футбольного газона;

- замена легкоатлетических дорожек, секторов на современное синтетическое покрытие «Эластур –Л 2»;

- замена спортивного оборудования легкоатлетических секторов (прыжки в длину, в высоту, в высоту с шестом, толкания ядра);

-  замена лёгких металлических ограждений по периметру футбольного поля;

-  замена асфальта-бетонного покрытия внутри стадиона.

Капитальный ремонт планируется завершить в 2017 году.

2. В рамках реализации мероприятия по строительству спортивной площадки (центр ГТО) по Плану запланировано на 2016 год 700 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 665 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 35 тыс. руб.

Мероприятие не реализовалось в связи с тем, что было принято решение для проведения мероприятий комплекса ГТО использовать городскую спортивную инфраструктуру.

Здравоохранение

Мероприятия, которые были запланированы на 2016 год:

-  капитальный ремонт здания акушерского стационара ОГБУЗ «Усольский родильный дом»;

- выборочный капитальный ремонт стационара ОГБУЗ «Усольская детская городская больница»;

- капитальный ремонт здания Усольского филиала ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»,

не реализованы в связи с отсутствием бюджетных ассигнований в областном бюджете на данные мероприятия.

Реализация мероприятий запланирована на 2017-2018 годы за счет средств областного бюджета в рамках Программы «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское».

Работы по капитальному ремонту здания акушерского стационара ОГБУЗ «Усольский родильный дом» будут начаты во 2-м квартале 2017 года.

- Содействие занятости населения.

В 2016 году по Плану запланировано 5 411 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. В результате реализации мероприятий объем финансирования составил 5 919 тыс. руб., создано 7 постоянных рабочих мест. Финансирование данного направления освоено в полном объеме.

Плановые показатели указаны в соответствии с общими (без разделения на город и район) лимитами бюджетных обязательств, утвержденными министерством труда и занятости Иркутской области. Фактическое исполнение мероприятий указано только по городу Усолье-Сибирское.

1. В рамках реализации мероприятия 5.1 по организации ярмарок вакансий   и учебных рабочих мест по Плану на 2016 год запланировано 118 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году проведено 17  ярмарок,  которые посетили 2250 человек,  трудоустроено по направлениям, полученным на ярмарках, 198 человек. Контрольным  показателем, установленным Министерством труда и занятости Иркутской области,  предусмотрено участие в ярмарках 125 работодателей, фактически в ярмарках приняли участие  132 работодателя, в том числе 104 городских работодателя. Плановый показатель на конец года выполнен на 105,6% . Работодателями предоставлена на ярмарки 861 вакансия. Доля вакансий, закрытых по результатам проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, на конец года  составила 27,1 %.

Фактический объем финансирования мероприятия составил 111 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы.

2. В рамках реализации мероприятия 5.2 по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан по Плану на 2016 год запланировано 1 971 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году направлены на обучение 219 безработных граждан. Трудоустроено после окончания обучения 165 человек или 75,3% от числа завершивших обучение безработных граждан.

Объем финансирования мероприятия составил 1898,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы.

3. В рамках реализации мероприятия 5.3 по организации проведения общественных работ по Плану на 2016 год запланировано 208 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году направлено на общественные работы 104 человека, трудоустроено на постоянное место работы после истечения срока договора 29 человек (27,9 % от числа завершивших общественные работы).

Объем финансирования мероприятия составил 111,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы. Из средств местного бюджета в рамках муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Трудоустройство отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы на организацию общественных работ израсходовано 183,6, тыс. руб. Участникам общественных работ работодатели выплатили заработную плату на сумму 977,0 тыс. руб.

4. В рамках реализации мероприятия 5.4 по организации профессиональной ориентации граждан по плану на 2016 год запланировано 56 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году получили государственную услугу по профориентации 2669 человек, трудоустроено после получения государственной услуги 1435 человек или 53,8% от числа получивших государственную услугу.  Финансирование за счет средств областного бюджета в 2016 году по данному направлению не выделялось.

5. В рамках реализации мероприятия 5.5 по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по Плану запланировано на 2016 год 1 061 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году трудоустроено на временные работы 325 человек. Объем финансирования мероприятия составил 517,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы. В рамках муниципальной подпрограммы «Содействие в организации временного трудоустройства и занятости отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Трудоустройство отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы фактически израсходовано 605,6 тыс. руб. Кроме того, работодатели выплатили подросткам заработную плату на сумму 316,7   тыс. руб.

6. В рамках реализации мероприятия 5.6 по содействию самозанятости безработных гражданам по Плану запланировано на 2016 год 362 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана 19 безработным гражданам. Из них 3 безработным гражданам выделена субсидия в целях возмещения затрат, связанных с организацией собственного дела, и оказана единовременная финансовая помощь на подготовку документов для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Объем финансирования мероприятия составил 182,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы.

7. В рамках реализации мероприятия 5.7 по организации стажировок выпускников образовательных учреждений по Плану запланировано на 2016 год 622 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году трудоустроено на стажировку 17  человек из числа выпускников профессиональных образовательных учреждений, трудоустроено на постоянное место работы после прохождения стажировки 13 человек или 76,5 % от числа направленных. Объем финансирования мероприятия составил 321 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2020 годах.

8. В рамках реализации мероприятия 5.8 по организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы по Плану запланировано на 2016 год 60 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году трудоустроен 21 человек, из них трудоустроено на постоянное место работы после истечения срока договора 13 человек или 61,9 %. Объем финансирования мероприятия составил 34,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы. Работодатели выплатили участникам программы заработную плату на сумму 269 тыс. руб.

9. В рамках реализации мероприятия 5.9 по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком по достижению им возраста трех лет по Плану на 2016 год запланировано 134 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году направлено на обучение 14 женщин, находящихся в   отпуске по уходу за ребенком по достижению им возраста трех лет. Объем финансирования мероприятия составил 138,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы.

10. В рамках реализации мероприятия 5.10 по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места по Плану запланировано на 2016 год 1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году на оборудованные рабочие места трудоустроено 3 человека из числа инвалидов и 1 многодетный родитель.  Объем финансирования мероприятия составил 226,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2020 годы».

11. В рамках реализации мероприятия 5.11 по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, по Плану запланировано на 2015 год 7,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году трудоустроено 4 человека, из них трудоустроено на постоянное место работы после истечения срока договора 2 человека или 50,0 % от числа направленных. Объем финансирования мероприятия составил 3,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы. Работодатели выплатили участникам программы заработную плату на сумму 23,6 тысяч рублей.

Итоги выполнения целевых показателей Плана за 2016 год

1. Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов по состоянию на 1 января 2017 года составило 536 рабочих мест при плане на 2016 год 1544 рабочих места.

Основная причина низкого уровня выполнения показателя по созданию постоянных рабочих мест (в 2016 году планировалось создать 843 рабочих места, в результате реализации мероприятий создано 110 рабочих мест) связана с тем, что проекты по развитию местной промышленности либо не реализовывались, либо реализовывались в малом объеме за счет отсутствия источника финансирования.

2. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2016 составила 30 246 руб. - 99,6 % (при плане на 2016 год 30 372 руб.) и 108,1 % (относительно 2015 года).

3. Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства организаций по состоянию на 01.01.2017 г. составила    44,6 % при плане на 2016 год 43,8 %.  (2015 год – 41,9 %).

4. Доля промышленного производства в выручке от реализации продукции, работ, услуг города за 2016 год составила 24,3 % при плане на 2016 год 32,7 %. Несмотря на то, что планируемое значение показателя не было достигнуто, наблюдается положительная динамика показателя по сравнению с 2015 годом на   2,8 % (2015 год – 21,5 %).

Глава администрации города Усолье-Сибирское                                 О.П. Жилкин

Пояснительная записка

к проекту решения Думы города Усолье-Сибирское

«Об утверждении отчёта о ходе реализации комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

за 2016 год»

1. Субъект правотворческой инициативы:

Глава администрации города Усолье – Сибирское.

2. Правовое основание принятия:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»;

- Комплексный инвестиционный план модернизации муниципального образования «город Усолье-Сибирское», принят решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.06.2015 года № 46/6;

- статьи 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Вносится на рассмотрение очередного заседания Думы города Усолье-Сибирское.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия нормативного правового акта:

Отчёт о ходе реализации комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 2016 год (далее – План) представлен на рассмотрение Думы города Усолье-Сибирское в соответствии с требованиями  раздела 5. «Система управления Планом» Плана, а также в соответствии с Порядком разработки, корректировки и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 79/6.

Отчет о реализации Плана за 2016 год сформирован на основании  отчетов о реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское за 2016 год, отчетов о реализации государственных программ Иркутской области за 2016 год, сведений, предоставленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города и исполнительными органами государственной власти Иркутской области, ответственными за реализацию мероприятий Плана,   а также хозяйствующими субъектами города Усолье-Сибирское.

4. Перечень органов, с которыми проект решения городской Думы согласован:

Проект  решения Думы города Усолье-Сибирское прошел необходимое согласование, замечаний не получено.

Зам. начальника управления по социально-

экономическим вопросам администрации города 	                             С.В. Гуменюк

А.А. Рогова

62580